**INFORME DE CIERRE DE PRUEBAS**

**Nombre del proyecto: Validacion Choucair S.A.S**

**Responsable por parte del Cliente:**

**Analista de pruebas: Daniel**

**Analista de Desarrollo:**

**Descripción del proyecto:** Verificar que los cambios realizados recientemente en la plataforma web de Choucair Testing no hayan afectado las funcionalidades críticas relacionadas con la consulta, matrícula y realización de cursos.

**Información General del proyecto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ítem** | **Datos** | **Comentarios** |
| Esfuerzo estimado (horas) | **119** |  |
| Factor de ajuste de terminación (%) | **35%** |  |
| Esfuerzo real (horas) | **120** |  |
|  |  |  |
| Porcentaje esfuerzo estimado vs real |  |  |
| Número total de errores reportados | **1** |  |
| Número de errores generados por arreglo de otros  (Encontrados en la Regresión) | **0** |  |
| Número de errores reabiertos | **0** |  |

**Alcance final del proyecto**

* Consulta de cursos existentes
* Matricularse en curso nuevo
* Realizar curso

**PRUEBAS REALIZADAS**

De acuerdo a las funcionalidades se realizaron las siguientes pruebas

* Pruebas de Integración:
* Pruebas de Funcionalidad
* Pruebas de Usabilidad:
* Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT):

Se diseñaron 5 casos de pruebas y se ejecutaron los 5

**Causales de Desfase**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Causal** | **Horas**  **Estimadas** |  | **Horas**  **Reales** |
| Problemas de accesoes a los ambientes | 2.5 |  |  |
| Ausencia de un integrante de trabajo | 1 |  |  |
| No es posible ponerse en contacto con el analista de soluciones | 2 |  |  |
| No entender claro el proceso de lo que requiere probar | 2 |  |  |
| Falta de generación de evidencias y reportes de issues | 2 |  |  |

**Lecciones Aprendidas:**

* Generar evidencias y reportar issues, ya que es importante contar con estos datos para futuros proyectos
* Los Issues ingresados al bugtracker no se deben eliminar
* Se aprendió a estimar los tiempos para las pruebas
* Comunicación